Nama : Ikhsan Zabir

Kelas : XII RPL 2

Sekolah : SMK Mahardhika Batujajar

Ket. : Time Schedulling

Tabel time scheduling :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Tanggal | Keterangan |
| 1 | Rabu, 3 Maret 2021 | Membuat dan merelasikan database |
| 2 | Senin, 8 Maret 2021 | Membuat halaman login dan cek login untuk login admin/petugas |
| 3 | Jumat, 13 Maret 2021 | Membuat data spp |
| 4 | Senin, 15 Maret 2021 | Membuat data kelas |
| 5 | Selasa, 16 Maret 2021 | Membuat data pengguna |
| 6 | Rabu, 17 Maret 2021 | Membuat data siswa |
| 7 | Selasa, 23 Maret 2021 | Membuat transaksi pembayaran |
| 8 | Rabu, 24 Maret 2021 | Membuat laporan transaksi |
| 9 | Kamis, 25 Maret 2021 | Membuat laporan siswa |
| 10 | Minggu, 28 Maret 2021 | Menyempurnakan Desain Desain |
| 11 | Senin, 29 Maret 2021 | Membuat halaman siswa |
| 12 | Selasa, 30 Maret 2021 | Mengecek aplikasinya |
| 13 | Rabu, 31 Maret 2021 | Ujikom eksternal |
| 14 | Kamis, 01 April 2021 | Membuat buku panduan |
| 15 | Jumat, 02 April 2021 | Menambahkan gambar/screenshoot pada panduan |
| 16 | Sabtu, 03 April 2021 | Ujikom internal, menghosting web dan mengupload project ke github |
| 17 | Minggu, 04 April 2021 | Membuat dfd, algoritma dan time schedulling |
| 18 | Senin, 05 April 2021 | Back up data dan penyelesaian project/web |